RIG.271.36.02.2015/BW Świeszyno, dnia ….. października 2015r

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Zamawiający **Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno** zaprasza do złożenia ofert na:

**„Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED   
na ul. Przyjaciół w Konikowie”.**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia drogi na ul. Przyjaciół w Konikowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wytyczne techniczne zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
   1. Lokalizacja inwestycji:

Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr: 244/7, 243/33, 244/8 w Konikowie, obręb geodezyjny Konikowo.

Działki nr: 244/7 i 243/33 należą do Gminy Świeszyno, natomiast dziaka nr 244/8 na której zaprojektowano szafkę oświetleniową jest własnością osób pywatnych.

Przeniesienie pozwolenia na budowe na Gminie Świeszyno stanowi załacznik nr.5.

UWAGA:

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia prawidłowej oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.

* 1. Zakres robót:

- kabel YAKY 4x16 mm2 o łącznej długości – ok. 641m

- kabel YAKY 4x35 mm2 o łącznej długości – ok. 6 m

- słupy oświetleniowe stalowo-cynkowe o wysokości 6m z oprawami LED– 10szt.

- szafka oświetleniowa – 1kpl.

Projekt oświetlenia drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Przyjaciół w Konikowie był wykonany w 2010 roku. W ciągu pięciu lat na osiedlu mieszkaniowym zostało wybudowanych i zamieszkanych wiele domów. Część mieszkańców wykonała wjazdy na posesję. W przypadku kolizji np. z wykonanym zjazdem lampy oświetleniowej na etapie wykonawstwa należy w ramach zmiany nieistotnej przesunać projektowane lampy tak, aby nie kolidowały z wjazdami lub innymi obiektami w uzgodnieniu z zamawiającym i uzyskać akceptację projektanta. W projekcie zaprojektowanych jest 18 lamp oświetleniowych, natomiast do wykonania jest 10 lamp – pokazanych na załączniku nr 4.

Ponadto w miejscach, gdzie zostały wykonane zjazdy do posesji – utwardzenia typu polbruk, kamień, kostka kamienna, płyty ażurowe należy kabel ułożyć metodą bezwykopową w rurze ochronnej. Łączna długość przejścia pod zjazdami metodą bezwykopową – ok. 140mb.

W projekcie zaprojektowano oprawy sodowe, natomiast Zamawiajacy wymaga zamontowania opraw LED o mocy min. 60W.

Pozostałe elementy należy wykonać zgodnie z projektem stanowiacym załacznik nr 3.

1. Termin realizacji zamówienia – do 15.12.2015r. wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia przez Zamawiającego - wniosku do Nadzoru Budowlanego, wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
2. Kryterium wyboru oferty:
3. **Cena - waga 60% (max. 60 pkt.)**
4. **Serwis w trakcie okresu gwarancji - waga 20% (max. 20 pkt.)**
5. **Termin Gwarancji – dłuższa niż 36 miesięcy – waga 20 % (max. 20 pkt.)**
6. **Max. suma punktów do osiągnięcia 100.**
   1. Sposób wyliczenia punktów:
   2. W kryterium **cena** punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 100 x 60%

cena badanej oferty

gdzie:  
- stosowana punktacja: 0 - 60 pkt. gdzie 1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół.

* 1. Serwis w trakcie okresu gwarancji - waga 20% (max. 20 pkt.)

- brak serwisu zgodnego z zakresem podanym przez zamawiającego – 0 pkt.

- serwis zgodny z zakresem podanym przez zamawiającego – 20 pkt.

Zamawiający pod pojęciem „serwis” rozumie następujące świadczenia wykonywane na koszt wykonawcy przez cały okres gwarancji.:

- wymiana lub naprawa uszkodzonych odcinków kabli oświetleniowych

- wymiana lub naprawa uszkodzonych przewodów

- wymiana lub naprawa uszkodzonego osprzętu układu zasilania i sterowania

- wymiana lub naprawa uszkodzonych słupów oświetleniowych, osłon wnęk, wysięgników, opraw oświetleniowych

- wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych źródeł światła

- utylizacja zużytych źródeł światła na koszt wykonawcy

- regulacja urządzeń sterujących na wezwanie zamawiającego.

Definicją objęte są tylko roboty budowlane natomiast koszt materiałów po uzgodnieniu kwoty pokrywa zamawiający.

Wymian, napraw, regulacji należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiajcego.

* 1. W kryterium gwarancja dłuższa niż 36 miesięcy (nie dłuższa jednak niż 60 miesiące) punkty zostaną naliczane w następujący sposób:

- gwarancja 36 m-cy – 0 pkt.

- gwarancja 48 m-cy – 10 pkt.

- gwarancja 60 m-cy – 20 pkt.

* 1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

1. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia **….listopada 2015r. godz. 12:00.**

Dopuszcza się złożenie oferty:

* osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.
* pocztą na adres; Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno
* skan oferty na adres e-mail: b.[wojciechowska@swieszyno.pl](mailto:wojciechowska@swieszyno.pl), następnie oryginał oferty należy dostarczyć na adres urzędu do dnia składania ofert. W przypadku wpłynięcia oryginału po ww. terminie oferta będzie traktowana jako oferta dostarczona po terminie i nie podlega ocenie.

Oferta należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

**„Oferta na budowę energooszczędnego oświetlenia typu LED   
na ul. Przyjaciół w Konikowie.”**

Nie otwierać przed dniem …………………… godz. 12:00.

W przypadku braku jasnego oznaczenia list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia oraz może zostać dostarczony do osoby merytorycznej po terminie otwarcia. W takim przypadku oferta traktowana jest jak oferta złożona po terminie i nie podlega ocenie.

1. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **… listopada 2015r. godz. 12:15.**

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

1. Warunki płatności;

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół odbioru. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej

faktury.

1. Osoba do kontaktu:

W sprawach merytorycznych:

Ewa Zinowska – Suska – inspektor ds. inwestycji i drogownictwa,

tel. 94 31 60 139, 94 31 60 120, email [e.suska@swieszyno.pl](mailto:e.suska@swieszyno.pl)

W sprawach zamówień publicznych:

Beata Wojciechowska – inspektor ds. zamówień publicznych,

tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, email [b.wojciechowska@swieszyno.pl](mailto:b.wojciechowska@swieszyno.pl)

1. Sposób przygotowania oferty:
   1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
   2. Ofertę należy złożyć w oznakowanej kopercie w terminie wskazanym   
      w zapytaniu (termin oznacza dzień i godzinę wskazaną w zapytaniu).
   3. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie   
      z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
   4. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia
   5. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
   6. Termin związania ofertą – 30 dni.

**Do oferty należy załączyć:**

1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznikiem nr 1.
3. Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika budowy. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane

na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,

poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej.

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

NIP

Regon

Nr rachunku bankowego

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów……………………………………….

tel………………………………………….. e-mail………………………………………….

1. **W kryterium cena:**

**Cena ofertowa brutto …………………………………………………PLN**

słownie złotych:………………………………………………………………………..

**Cena ofertowa netto …………………………………………………PLN**

słownie złotych:………………………………………………………………………..

1. **Serwis w trakcie okresu gwarancji**

* brak serwisu zgodnego z zakresem podanym przez zamawiającego – 0 pkt.
* serwis zgodny z zakresem podanym przez zamawiającego – 20 pkt.

Proszę zaznaczyć właściwą opcję.

1. **W kryterium czas gwarancji:**

* gwarancja 36 m-cy – 0 pkt.
* gwarancja 48 m-cy – 10 pkt.
* gwarancja 60 m-cy – 20 pkt.

Proszę zaznaczyć czas gwarancji.

Ponadto:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;
2. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;
3. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz obowiązującym prawem.
4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczam że:
6. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
7. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.
8. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
9. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………….. ………………………………..

Miejscowość i data podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy

Załącznik Nr 1

……………………………… ……………………………

(nazwa i adres wykonawcy) (miejscowość, data)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA;**

Składając ofertę na:

**„Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED   
na ul. Przyjaciół w Konikowie”.**

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).

………………………………………………   
 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik Nr 2

**PROJEKT UMOWY**

W dniu ………………… 2015r. w Świeszynie pomiędzy

Gminą Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno ,

NIP:499-05-21-087, Regon 330920707

reprezentowaną przez:

Ewę Korczak - Wójta Gminy Świeszyno,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anity Wietrzyckiej

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej w tekście umowy **Wykonawcą,**

w rezultacie dokonania przez **Zamawiającego** wyboru oferty **Wykonawcy** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915 uPzp)została zawarta umowa o następujące treści:

**§1**

* + - 1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn: „Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED na ul. Przyjaciół w Konikowie”.
      2. Przedmiot umowy został określony w projekcie budowlnym, pozwoleniu na budowę oraz zapytaniu ofertowym. W razie różnicy w treści ww. dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.
      3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych przez zamawiającego (np. ilość pkt. oraz oprawy LED).
      4. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umowa (w szczególności nie ujęte w DP), które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, będą przyjmowane przez wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. Podstawą spisania protokołu konieczności będzie udowodnienie, że z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielnie wykonanie tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50% wartości umowy.
      5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:
    1. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem.
    2. Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
    3. Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń mediów dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej.
    4. Wykonanie prac przygotowawczych, m. in: geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie przez uprawnione służby geodezyjne oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
    5. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku.
    6. Doprowadzenie miejsca budowy oraz dróg dojazdowych przynajmniej do stanu pierwotnego.

**§2**

1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo dysponowania na cele budowlane nieruchomościami na których realizowane będą roboty budowlane.
2. Wykonawca oświadcza że:
3. zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz miejscem wykonania zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
4. Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie;
5. posiada umowę ubezpieczenia ważną w okresie od podpisania umowy do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego;
6. posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych, które stanowią przedmiot niniejszej umowy oraz środkami finansowymi, pozwalające na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych niniejszą umową;
7. wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców) w wykonaniu czynności przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie robót budowlanych będących jej przedmiotem;
8. jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami;
9. znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi   
   z realizacją zamówienia;
10. terminowo wykona i przekaże Zamawiającemu cały Przedmiot umowy;
11. zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność do dnia pozytywnego odbioru całości prac przez Zamawiającego;
12. uporządkuje plac budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, nieczystości oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez załogę Wykonawcy (w tym podwykonawców, kontrahentów, itp.) najpóźniej w terminie 7 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego robót.

**§3**

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w następujących terminach:
2. Rozpoczęcie robót ustala się z dniem przekazania placu budowy,
3. Zakończenie robót objętych niniejszą umową: 15.12.2015 wraz z przygotrowanie wszystkich niezbednych dokumentów do złozenia przez Zamawiającego wniosku do Nadzoru Budowlnego o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
4. Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzień zakończenia odbioru końcowego robót.
5. Wykonawca ma prawo do żądania zmian terminu umownego, jeżeli nie dotrzymanie terminu umownego stanowi konsekwencję:
6. przyczyn zależnych od Zamawiającego,
7. warunków pogodowych uniemożliwiających terminowe wykonanie umowy, potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
8. Zmiany terminu wprowadza się aneksem do umowy pod rygorem nieważności. Strony wykluczają możliwość do rozumianego przedłużenia terminu wykonania umowy.

**§4**

1. Inspektor nadzoru sprawdzać będzie jakość dostarczonych i wbudowanych materiałów przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości materiałów (np. brak atestów, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego może zabronić wbudowania takich materiałów, a wykonane elementy robót nakazać rozebrać i wykonać ponownie w sposób odpowiadający normom jakościowym na koszt Wykonawcy. Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowiązek okazania badań, atestów planowanych do użycia lub użytych materiałów w ciągu 48 godzin od wezwania.
2. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości robót inspektor nadzoru może nakazać rozebranie wykonanych elementów, wykonanie ponownie w sposób odpowiadający normom jakościowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe związane z wadliwie wykonanymi robotami obciążają Wykonawcę.
3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadomienia Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciągu 24 godzin po ich wykryciu nie czekając na odbiory robót.
4. Sprawdzanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie.
5. Inspektor nadzoru potwierdza usunięcie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych wypadkach - odrębnym pismem.
6. Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie są niezbędne do wykonania robót zgodnie z umową i projektem budowlanym, które nie rozszerzają zakresu rzeczywistego robót lub usunięcia wad w tych robotach. Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.
7. Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robót wpisem do dziennika budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robót w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości odbiorowej.
8. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przyjęcie obowiązków Kierownika budowy oraz kopie posiadanych uprawnień budowlanych wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, a także plan BIOZ jeżeli na podstawie przepisów Prawa budowlanego jest on wymagany.

**§5**

1. Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko wykonuje przedmiot umowy.
2. Wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji robót i powstałe w związku z ich wykonywaniem lub z powodu niedostatecznego zabezpieczenia placu budowy w obrębie terenów stanowiących własność Zamawiającego lub osób trzecich obciążają Wykonawcę na zasadzie ryzyka.
3. W przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia obiektów, robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na własny koszt.
4. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszym trybem postępowania.

**§6**

1. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad.
2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia, oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.
3. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu jego lub podwykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się na własne ryzyko do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały Wykonawcy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

**§7**

1. Zamawiający wyraża zgodę, aby część robót, ale także dostaw lub usług, została wykonana przez podwykonawców pod warunkiem, że posiadają oni uprawnienia   
   i kwalifikacje do ich wykonania, a ich wynagrodzenie nie może być wyższe od wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w §8 niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców.
3. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.
4. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa o podwykonawstwo musi dokładnie określać część przedmiotu zamówienia, która jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposób umożliwiający identyfikację przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywać właściwość Sądu rzeczowo właściwego w Koszalinie do rozpatrywania sporów pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą z udziałem Zamawiającego.
5. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt umowy o podwykonawstwo, oraz projekt jej zmiany, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. Projekt umowy lub projekt jej zmian może złożyć Zamawiającemu również Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany. Przedłożony Zamawiającemu projekt umowy musi zawierać wszystkie informację dotyczące zakresu rzeczowego robót wykonywanych przez Wykonawcę, którego dotyczy przedmiot umowy oraz wartość przedmiotu tej umowy.
6. Wykonawca zawierając umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych umowach klauzul zabezpieczających realizację wykonania umowy, co najmniej w takim zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.
7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace bezpośrednio z faktur wystawionych przez Wykonawcę, w sytuacji braku zapłaty w terminie bezpośrednio przez Wykonawcę.
8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
9. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Sprzeciw Zamawiającego oznacza zakaz wykonywania robót przez podwykonawcę wobec którego Zmawiający wniósł sprzeciw.
11. Po złożeniu faktury Zamawiającemu, Wykonawca wyszczególni wartość prac dotyczącą podwykonawców wraz z oświadczeniem podwykonawców, że powyższa kwota wyczerpuje w całości ich roszczenia z tytułu wykonania danych robót.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
13. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o żądaniu od wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
14. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwotę złożoną do depozytu sądowego, Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, przy czym umowa o podwykonawstwo musi uzależniać prawo do wystawienia faktury lub rachunku od dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez Zamawiającego na warunkach niniejszej umowy, a wystawienie faktury lub rachunku przez podwykonawcę nie może nastąpić przed rozpoczęciem terminu, w którym Wykonawca może wystawić fakturę za tę część robót Zamawiającemu.
16. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie takie kwalifikuje się jako zawinione przez Wykonawcę.
17. W umowach podwykonawczych strony zobowiązane są wprowadzić zakaz dokonywania cesji, zastawu, faktoringu, zbycia i przelewu wierzytelności z tych umów wynikających bez pisemnej zgody Zamawiającego, ze skutkiem bezskuteczności cesji, zastawu, faktoringu, zbycia lub przelewu wobec Zamawiającego.

**§8**

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu (wynagrodzenie ryczałtowe) w kwocie: …………………………..zł brutto.(słownie złotych: ………………………………)
2. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół bezusterkowego odbioru robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego
4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust.1 obejmuje: robociznę, materiały, usługi i sprzęt użyte przez Wykonawcę do wykonania całego zakresu rzeczowego robót określonego w §1 oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją robót określonych niniejszą umową.
5. Cesja wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.
6. Strony wyłączają możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 632 § 2 Kc.
7. Strony ustalają, iż faktura nie spełniająca warunków określonych w Umowie bądź opisana niezgodnie z postanowieniami Umowy będzie uznawana za fakturę nie stanowiącą podstawy zapłaty i odsyłana bez księgowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w doręczonej fakturze VAT, termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidłowości.
8. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy może ulec zmianie, w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania określonych robót bądź konieczności wykonania robót zamiennych określonych i potwierdzonych wpisem do dziennika budowy i protokołem konieczności sporządzonym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonanie robót zamiennych nie może powodować wzrostu wynagrodzenia określonego w ust. 1 o więcej niż 5 %.

**§9**

1. W trakcie trwania umowy będą dokonywane następujące odbiory:
2. odbiór końcowy,
3. odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
4. Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy współudziale Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokołu odbioru robót podpisanego przez strony umowy. W protokole wskazuje się datę odbioru, oraz ewentualnie ustalone wady/braki i czynności dotyczące ich usuwania/uzupełniania.
5. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie.
6. Gotowość do końcowego odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.
7. Termin odbioru końcowego określi Zamawiający na piśmie.
8. Wykonawca przed odbiorem końcowym robót przeprowadzi przewidziane przepisami prawa próby i sprawdzenia techniczne dotyczące przedmiotu umowy.
9. Odbiorem końcowym objęty jest cały zakres rzeczowy robót objęty przedmiotem umowy w §1.Odbiór końcowy robót polegać będzie na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót.
10. Wykonawca dostarczy w dniu odbioru, jako załączniki do protokołu niezbędne dokumenty związane z wykonanymi robotami takie jak: aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty na wbudowane materiały i urządzenia, protokoły prób i sprawdzeń technicznych, dokumenty gwarancyjne, zaświadczenia właściwych organów oraz:
11. pisemne oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy,
12. kopie rysunków, szkiców wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem (osobą sprawującą nadzór autorski),
13. pisemne oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu i uporządkowaniu placu budowy,
14. geodezyjną dokumentację powykonawczą przedmiotu odbioru.
15. Jeżeli w trakcie końcowego odbioru robót zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający przerywa czynności odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie.
16. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu wznowienia odbioru końcowego robót. W terminie czterech dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy – Zamawiający na piśmie zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru robót.
17. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nienadających się do usunięcia lub nieusuniętych zgodnie z ust.10 Zamawiający może stosownie do swego wyboru:
18. obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,
19. obniżyć wynagrodzenie o szacunkowy koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę,
20. żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeżeli wady znacznie utrudniają lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,
21. żądać wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji,
22. odstąpić od umowy jeżeli po proponowanym odbiorze występują wady określone w pkt.c.
23. Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony przed upływem okresu gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy także termin protokólarnego usunięcia tych wad.
24. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej –protokołu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.

**§10.**

1. Strony postanawiają,że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary pieniężne.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu niezależnie od zawinienia kary:
3. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie robót,
4. za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
5. za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę – 500zł;
6. za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto,
7. za nie zgłoszenie Zamawiającemu podwykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto;
8. za brak zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 15 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo, której dotyczy zapłata;
9. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdą nieterminową zapłatę,
10. Kary pieniężne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.
11. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 4 dni od daty wystąpienia z żądaniem jej zapłaty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§11**

1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi …………..miesięcy.
2. Szczegółowe określenie warunków gwarancji zawarte zostało w formularzu karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do umowy. Do rękojmi za wady zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający może korzystać z uprawnień z rękojmi i gwarancji zamiennie, a skorzystanie z uprawnień z jednego tytułu niewyłącza możliwości stosowania uprawnień z drugiego tytułu. Okresy gwarancji i rękojmi biegną równocześnie.

**§12**

1. Oprócz przypadków określonych zgodnie z art.656 §1 Kodeksu cywilnego oraz wskazanych w umowie, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dstąpienia od umowy, gdy:
3. **Wykonawca** nierozpoczął faktycznie robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy oraz niekontynuuje robót pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczęcia robót,
4. **Wykonawca** przerwał realizację robót i przerwa z winy **Wykonawcy** trwa dłużej niż 7 dni z przyczyn po jego stronie,
5. Jeżeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń inspektora nadzoru **Wykonawca** niewykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne,
6. W przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót nie odpowiada umowie lub obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych, a Wykonawca nie wykonał tych robót ponownie zgodnie z umową lub obowiązującymi normami
7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku **Wykonawca** może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
8. Zamawiającemu przedłożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy a nie została ogłoszona upadłość Wykonawcy z powodu braku środków na jej przeprowadzenie,
9. wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,
10. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;
11. wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego doszło do zajęcia rachunku bankowego, wierzytelności i innych praw majątkowych wykonawcy przysługujących od Zamawiającego,
12. Zamawiający powziął informację o realizowaniu robót przez Podwykonawców, niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę,
13. z powodu utraty przez Wykonawcę wymaganych zdolności do wykonania przedmiotu umowy,
14. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:
15. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru sporządzonego zgodnie z warunkami umowy,
16. Zamawiający nie wywiązuje się z umownych warunków zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
17. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
18. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
19. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacj i robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy,
20. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obu stronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,
21. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcj i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacj i innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
22. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Najpóźniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy materiały własne, sprzęt oraz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
23. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany jest do:
24. Dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
25. Rozliczenia się z **Wykonawcą** z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, chyba że **Wykonawca** wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
26. Rozliczenia wzajemnych należności w tym naliczonych kar umownych.

**§13**

1. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Pod rygorem nieważności strony mogą dokonać zmiany istotnych warunków umowy w formie pisemnej w przypadkach określonych w umowie.
3. Ewentualne oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony mogą składać sobie wzajemnie ze skutkiem na przyszłość lub ze skutkiem od dnia podpisania umowy stosownie do treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

**§14**

1. Strony ustalają, że do rozpatrzenia spraw spornych wynikających z niniejszej umowy, a także w sporach z udziałem podwykonawców jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Obowiązkiem wykonawcy jest występowanie do Zamawiającego o aneksowanie umowy w zakresie zmiany adresu siedziby wykonawcy lub adresu do korespondencji w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany pod rygorem uznania za skuteczne wobec Wykonawcy doręczeń korespondencji w tym oświadczeń woli i wiedzy pod adres Wykonawcy wskazany w tej umowie przy odpowiednim zastosowaniu w stosunkach między stronami przepisów art. 131, 133, 135, 136, 138 i 139 Kpc.

**§15**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

**§16**

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jedene egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**………………………………….. …………………………………..**

**KONTRASYGNATA**

**…………………………………..**

Załącznik nr 1 do umowy

**Formularz karty gwarancyjnej**

Karta gwarancyjna sporządzona w dniu …………….roku w siedzibie zamawiającego, przy współudziale:

Zamawiającego - **Gmina Świeszyno, 76-024 Świeszyno, Świeszyno 71**

Wykonawca - ………………………………………………………………………………………..

W oparciu o umowę nr ….................. z dnia ........................................................

Data odbioru końcowego: …………………………….rok.

**Przedmiot umowy:**

Przedmiotem umowy jest wykonanie oświetlenia drogi na ul. Przyjaciół w Konikowie.

Pod pojęciem gwarancji zamawiający rozumie gwarancję na wykonane roboty oraz na dostarczone materiały.

**Ogólne warunki gwarancji jakości:**

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany niewadliwie, zgodnie z obowiązującym prawem i ww. umową.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne stwierdzone w toku czynności odbiorowych i powstałe w okresie gwarancji.
3. Okres gwarancji wynosi ……. m-cy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
4. Rozpatrzenie reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia wad. W przypadkach szczególnych rozpatrzenie reklamacji w terminie do 30 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia;
5. Termin usuwania wad.
6. Jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie oświetlenia w ciągu 1 doby,
7. W pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron, niedużej jednak niż w ciągu 7 dni roboczych.
8. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.
9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
10. Siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,
11. Normalnego zużycia materiału,
12. Szkód wynikłych z wyłącznej winy Zamawiającego, a szczególnie konserwacji i użytkowania przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.
13. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania do użytkowania.
14. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

Załączniki:

* 1. ……………………………….
  2. ………………………………

**Warunki gwarancji podpisali:**

**Udzielający gwarancji Przyjmujący gwarancję**

…………………………