RIG.271.79.2016

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164)

na:

„Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie 
gminy Świeszyno.”

CPV:

45.23.31.42-6 roboty w zakresie naprawy dróg

45.23.31.41-9 roboty w zakresie konserwacji dróg

ZATWIERDZAM

Świeszyno, dnia 24.03.2016 r.

Zawartość

ROZDZIAŁ I         INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW	4

1.	ZAMAWIAJĄCY:	4

2.	TRYB POSTĘPOWANIA	4

3.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

4.	TERMIN  REALIZACJI	7

5.	CZĘŚCI ZAMÓWIENIA	7

6.	ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE	8

7.	OFERTY WARIANTOWE	8

8.	OPIS SPOSOBU UZYSKANIA MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH	8

9.	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYKONANIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM.	8

ROZDZIAŁ II          INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW	9

1.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYNIKAJĄCE Z ART.22 ust.1 PZP ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.	9

2.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:	10

3.	WYKONAWCY ZAGRANICZNI:	12

4.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO            Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW	12

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	12

6.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT	13

7.	WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE	14

8	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.	14

9	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY	15

10	KRYTERIA WYBORU OFERTY.	15

11	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	18

12	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA    UMOWY	18

13	FORMALNOŚCI JAKIE NALEŻY DOKONAĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY	18

14	WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO	20

15	ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZALICZEK  NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA	22

16	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH       WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.	22

17	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA, WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.	22

18	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	23

ROZDZIAŁ III  WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ	24

ZAŁĄCZNIK nr  1	25

ZAŁĄCZNIK nr 3	28

ZAŁĄCZNIK nr 4	29

ZAŁĄCZNIK nr 5	30

ZAŁĄCZNIK nr  6	31

ZAŁĄCZNIK nr 7	32

ROZDZIAŁ IV WZÓR UMOWY	33

# ROZDZIAŁ I         INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

## ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest:              Gmina Świeszyno

Adres:                           	Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

Telefon/ fax                    	(94)  31-60-120  /  (94)  31-61-491

Godziny urzędowania:     od poniedziałku do piątku w godz.  7:00  do 15:00

Numer postępowania:

Postępowanie jest oznaczone numerem: RIG.271.79.2016.

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ww. znak.

## TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 (upup), a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 upzp.

  - Podstawa prawna art.10 ust.1 oraz art.39-46 upzp.

  - Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie „ustawa” lub upzp bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

  - Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej.

  - Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego – http://ug.swieszyno.ibip.plhttp://ug.swieszyno.ibip.pl

- tablica ogłoszeń Zamawiającego.

  - Rozliczenia będą odbywały się tylko w złotych polskich.

  - Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.

  - Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty oraz dostawy mające na celu sukcesywną naprawę, remont oraz bieżące utrzymanie dróg zlokalizowanych na terenie gminy Świeszyno w roku 2016. W zależności od potrzeb wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia polegający na:

- profilowaniu mechanicznym i wałowaniu (zagęszczaniu) oraz na części dróg zerwaniu wierzchniej warstwy (w zależności od potrzeb) w okresie „wiosennym” oraz ponownej naprawie w okresie „jesiennym” (wrzesień, październik, listopad) szacunkowo 94 300 m2 dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Świeszyno w 10 sołectwach wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem,

- naprawie poboczy poprzez usunięcie wierzchniej warstwy z darniny lub gruntu lub usuwaniu garbu powstałego na środku drogi z wyrównaniem i nadaniem wymaganego spadku w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych  oraz załadowaniu nadmiaru gruntu na środek transportu z odwiezieniem do miejsca składowania wskazane przez zamawiającego wraz z zabezpieczeniem placu robót i właściwym jego oznakowaniem

- wykonaniu koryta, dowozie i wbudowaniu w drogę podkładu z kruszywa łamanego  z profilowaniem i utwardzeniem warstw podkładu i wierzchniej, zestawem równiarka + walec wibracyjny – dotyczy dojazdów dróg gruntowych do dróg asfaltowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- naprawie cząstkowej nawierzchni asfaltowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z wycięciem krawędzi - szacunkowo 350m2.

  - Zakres zamówienia:

    - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na każdą z następujących części zamówienia:

Cześć nr 1 - Naprawa dróg w sołectwach:

Konikowo, Niekłonice, Świeszyno, Strzekęcino, Mierzym, Giezkowo,

Część nr 2 - Naprawa dróg w sołectwach:

Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Dunowo

Wykonawca decyduje na ile Części będzie składał ofertę.

    - Szacunkowa ilość m2 dróg przeznaczonych do naprawy kształtuje się następująco:

Cześć nr 1:

| sołectwo | Szacunkowa ilość dróg w m2 przeznaczonych do naprawy |
| --- | --- |
| Konikowo | 28 500 |
| Niekłonice | 20 000 |
| Świeszyno | 22 700 |
| Strzekęcino | 250 |
| Mierzym | 550 |
| Giezkowo | 2 100 |
| Łącznie szacunkowo | 74 100 |

Cześć nr 2:

| sołectwo | Szacunkowa ilość dróg w m2 przeznaczonych do naprawy |
| --- | --- |
| Niedalino | 13 000 |
| Zegrze Pomorskie | 2 500 |
| Kurozwęcz | 3 200 |
| Dunowo | 1 500 |
| Łącznie szacunkowo | 20 200 |

    - Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z wycięciem krawędzi szacunkowo na 350m2, prowadzone będą w następującym zakresie:

Część nr 1 obejmuje – szacunkowo 250 m2 dróg - droga w m. Świeszyno koło gimnazjum, droga Niekłonice-Stare Bielice, droga Niekłonice koło działek, droga Czersk - Giezkowo

Część nr 2 obejmuje – szacunkowo 100 m2 dróg - droga w Niedalinie – do młyna bloków, droga w m. Sieranie, droga w m. Zegrze Pomorskie – dojazd do szkoły.

    - Zakres dróg do naprawy w danych sołectwach zaznaczono na załącznikach graficznych stanowiących załączniki do SIWZ: nr 8 dla części 1 oraz nr 9 dla części 2.

    - Ww. prace mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za ewentualne zdarzenia na terenie, którym będą wykonywane prace odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia części odcinków dróg do naprawy zaznaczonych na załącznikach graficznych  i wyznaczenie w zamian innych dróg do naprawy w danym sołectwie.

    - Zamawiający wymaga dokonania napraw dróg objętych przedmiotem zamówienia w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy w okresie „wiosennym” oraz w okresie „jesiennym” w miesiącach wrzesień, październik, listopad.

    - Po zakończeniu wykonanych prac należy uporządkować miejsce prowadzenia prac remontowych oraz tereny przyległe, jeśli zostały naruszone.

    - Kolejność oraz zakres remontu dróg będą uzgadniane na bieżąco. Roboty zlecane będą indywidualnie na poszczególnych drogach i w miejscowościach wraz z technologią ich wykonania i terminem realizacji.

    - W przypadku wystąpienia robót awaryjnych, będą one zlecane jako pilne. Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zabezpieczyć uszkodzenie stanowiące zagrożenie w ruchu drogowym  i niezwłocznie przystąpić do robót remontowych.

    - Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie według faktycznie wykonywanych jednostek rzeczowych robót po ryczałtowych cenach jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej.

    - Elementami składowym przedmiotu zamówienia są wszelkie roboty, dostawy i usługi „towarzyszące” realizacji, a w szczególności: przejazd, transport maszyn i materiału, odszkodowanie za powstałe szkody podczas robót, zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

    - W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się  w pasie drogowym w związku z wykonywanymi pracami wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na własny koszt.

    - Prace składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) stanowiących załączniki do SIWZ nr 10 dla dróg asfaltowych i 11 dla dróg gruntowych, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

    - Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego oznakowania odcinka drogi, na którym prowadzone będą roboty.

    - Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego 
w obrębie odcinka, na którym prowadzone będą roboty od chwili rozpoczęcia robót, aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń.

    - Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) oraz jakościowym i gatunkowym określonym w STWiORB stanowiących załączniki do SIWZ nr 10 dla dróg asfaltowych i 11 dla dróg gruntowych.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób wykonujących przedmiot zamówienia.

    - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załączniki do SIWZ nr 10 dla dróg asfaltowych i 11 dla dróg gruntowych.

  - KOD CPV:

45.23.31.42-6 roboty w zakresie naprawy dróg

45.23.31.41-9 roboty w zakresie konserwacji dróg

## TERMIN  REALIZACJI

  - Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 30.11.2016r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na  realizację przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający wymaga dokonania napraw dróg objętych przedmiotem zamówienia w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy w okresie „wiosennym” oraz w okresie „jesiennym” w miesiącach wrzesień, październik, listopad.

## CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na każdą z dwóch części zamówienia wyodrębnionych w postępowaniu jako:

Cześć nr 1 - Naprawa dróg w sołectwach:

Konikowo, Niekłonice, Świeszyno, Strzekęcino, Mierzym, Giezkowo,

Część nr 2 - Naprawa dróg w sołectwach:

Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Dunowo.

  - Wykonawca decyduje na ile Części będzie składał ofertę.

  - Zakres wykonywanych prac jest jednakowy dla każdej z części.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załączniki nr 10 dla dróg gruntowych i 11 dla dróg  asfaltowych oraz załączniki graficzne nr 8 dla części 1 oraz nr 9 dla części 2 do niniejszej specyfikacji.

## ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp  w wysokości do 35% wartości zamówienia podstawowego.

## OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## OPIS SPOSOBU UZYSKANIA MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Materiały przetargowe dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/ oraz w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Świeszyno,

Świeszyno 71,

76-024 Świeszyno w pok. Nr 1,

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00- 15.00.

## INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYKONANIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całość niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w załączniku nr 7 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazać podwykonawców.

# ROZDZIAŁ II          INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYNIKAJĄCE Z ART.22 ust.1 PZP ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie 
z art. 22 ust. 1 PZP spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, 
na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).

- posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, 
na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, 
na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, 
na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).

UWAGA!

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 upzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b upzp, Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania, do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ.

W stosunku do podwykonawców na których zasoby powołuje się Wykonawca, mają zastosowanie przepisy części II pkt.14 dotyczące podwykonawców.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w postępowaniu, adekwatnie do wielkości wykonywanej części zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, 
na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).

## WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

  - W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy PZP:

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 PZP -  załącznik nr 3 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).

  - W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 PZP:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na podstawie art.24 ust.1 PZP - załącznik nr 4 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).

  - Inne dokumenty

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).

- Formularz cenowy – załącznik nr 2a dla części 1 i 2b dla części 2 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 PZP, lub informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).

- Informacja o podwykonawcach – załącznik nr 7 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   do   oferty   musi   być   dołączone   dla   podmiotu   wiodącego – lidera,  pełnomocnictwo  do   reprezentowania   ich   w   postępowaniu   lub   do   reprezentowania   w postępowaniu i zawarcia   umowy. Pełnomocnictwo   musi   być   podpisane   przez   osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców   (podmiotów   występujących wspólnie) - złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Wszelka korespondencja   oraz   rozliczenia   dokonywane   będą   wyłącznie   z   podmiotem  wiodącym - liderem.

Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte  wykonanie  zamówienia.   Uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej w tym samym postępowaniu.

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego  lub finansowego lub ekonomicznego na okres  korzystania z nich przy wykonywaniu  zamówienia (jeśli dotyczy), o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).

  - Informacja   dla   wykonawców   ubiegających   się   wspólnie   o   udzielenie   zamówienia   (spółki cywilne/konsorcja ):

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja), sytuacje opisane w art. 24 ust.1 upzp musi spełnić każdy wykonawca oddzielnie, natomiast warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 22 ust 1 upzp mogą spełniać łącznie, tj:

1. Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt.2.1 niniejszego rozdziału mogą być złożone w imieniu wszystkich  Wykonawców.

2. Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt.2.2 oraz w pkt. 2.3.B  niniejszego rozdziału muszą być złożone przez każdego z Wykonawców (wspólnika) osobno.

UWAGA

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

Zamawiający (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy) wezwie wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu) lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia   oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## WYKONAWCY ZAGRANICZNI:

Jeśli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.5-8, 10 i 11 ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu  sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób  w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.5-8, 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

## INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO            Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawca przekazują pisemnie pod rygorem nieważności w następujący sposób:

- Faksem - 94 31 61 491,

- drogą elektroniczną – b.wojciechowska@swieszyno.pl;

- za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Świeszyno,

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno.

  - Fakt otrzymania informacji przekazanej faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza na żądanie drugiej strony. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, że pismo wysłane na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę do kontaktu, zostało doręczone na podstawie wydruku z faksu lub poczty e-mail.

  - Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania zasady pisemności.

  - Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie przedmiotowego zamówienia:

Beata Wojciechowska inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147 lub 94 31 60 120, b.wojciechowska@swieszyno.pl

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji 
i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną cenę, jednoznacznie opisaną i obejmującą całość zamówienia.

  - Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane zapisami niniejszej specyfikacji.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu lub wydruk wygenerowany ze strony internetowej, dokument taki winien być poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta musi być sporządzona czytelnie, na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

  - Oferta powinna być  przygotowana według zasad podanych w przedmiotowej specyfikacji. W przypadku sporządzenia oferty i załączników na innych drukach niż formularze załączone do niniejszej SIWZ, należy zachować jednolity układ oraz kolejność pełnego zakresu treści.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

  - Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.

  - Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, musi nie później niż w terminie składania ofert zastrzec na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i wpiąć je do odrębnego opakowania. Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U.2003.153.1503 z dnia 2003.09.01).

  - Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce),  zaadresowanej na adres Zamawiającego z dopiskiem:

Oferta na:

”Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno”.

Część ……

oraz

„Nie otwierać przed dniem 08 kwietnia 2016r. godz. 915."

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane  w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem  „Zmiana oferty”  i  numerem sprawy.

  - Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, 
w postępowaniu przetargowym oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem.

  - Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

  - W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

## MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Świeszyno

Świeszyno 71

76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter

Termin składania ofert upływa w dniu 08 kwietnia 2016r. o godz. 09:00.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert.

Urząd Gminy Świeszyno

Świeszyno 71

76-024 Świeszyno, sala konferencyjna

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 kwietnia 2016r. o godz. 09:15.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert, Zamawiający prześle stosowną informację na jego wniosek.

UWAGA:

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez wykonawcę (np. przesyłka pocztowa lub kurier)

## OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Ceny ofertowe należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH.

  - Wykonawca określi stawki cenowe netto i brutto w formularzu cenowym na zał. nr 2a dla części 1 lub/i 2b dla części 2 - (ROZDZIAŁ III SIWZ Wzory dokumentów składających się na ofertę).

  - Stawki cenowe muszą uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia tj. między innymi:

- koszty związane z dojazdem na miejsce robót i powrót do bazy

- koszty wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,

- koszty zabezpieczenia drzew, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie na odcinku prowadzonych prac,

- naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu zamówienia innych robót, placów lub urządzeń istniejących w terenie,

- koszty niezbędnego oznakowania i zabezpieczenia.

  - Ceny jednostkowe oferty brutto są cenami ostatecznymi  obejmującymi wszystkie koszty i składniki związane z realizacją  zamówienia i w rozumieniu art.632 KC są niezmienne do czasu zakończenia realizacji zadania.

  - Wynagrodzenie będzie rozliczone częściowo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu prac zleconych na danym sołectwie oraz stwierdzeniu przez Zamawiającego, że została wykonana należycie.

  - Faktura częściowa VAT zostanie wystawiona z 21 dniowym terminem płatności.

## KRYTERIA WYBORU OFERTY.

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dla części 1 i analogicznie dla części 2:

Cena  -  waga w sumie podkryteriów 90%  (max. 90 pkt.)

Czas reakcji na zgłoszenie – waga 5% (max. 5 pkt.)

Gwarancja na drogi asfaltowe nie krótsza niż 6m-cy jednak nie dłuższa niż 18 miesięcy – waga 5 % (max. 5 pkt.)

Max. suma punktów do osiągnięcia 100.

  - Punkty obliczane będą osobno dla każdą z część, na takich samych zasadach.

  - Sposób wyliczenia punktów dla części 1 (analogicznie dla części 2):

- W kryterium cena punkty obliczone zostaną na podstawie wzoru:

C = C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8

gdzie C1-C2 stanowią ilości punktów otrzymanych z następujących podkryteriach:

C1 - Cena jednostkowa za równanie dróg gruntowych poprzez zerwanie wierzchniej warstwy zgodnie z wierszem nr 1 formularza cenowego 2a:

cena najniższa spośród badanych ofert

C1 = ____________________________________________________  x     100  x  15%

cena badanej oferty

gdzie:
            -  gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg. zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).

Max. ilość punktów , które można otrzymać z powyższego podkryterium wynosi 15

C2 - Cena jednostkowa za równanie dróg gruntowych poprzez wyprofilowanie równiarką drogową  zgodnie z wierszem nr 2 formularza cenowego 2a:

cena najniższa spośród badanych ofert

C2 = ____________________________________________________  x     100  x  30%

cena badanej oferty

gdzie:
            -  gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg. zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).

Max. ilość punktów , które można otrzymać z powyższego podkryterium wynosi 30

C3 - Cena jednostkowa za zagęszczanie walcem zgodnie z wierszem nr 3 formularza cenowego 2a:

cena najniższa spośród badanych ofert

C3 = ____________________________________________________  x     100  x  30%

cena badanej oferty

gdzie:
            -  gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg. zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).

Max. ilość punktów , które można otrzymać z powyższego podkryterium wynosi 30

C4 - Cena jednostkowa za naprawę poboczy zgodnie z wierszem nr 4 formularza cenowego 2a:

cena najniższa spośród badanych ofert

C4 = ____________________________________________________  x     100  x  6%

cena badanej oferty

gdzie:
            -  gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg. zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).

Max. ilość punktów , które można otrzymać z powyższego podkryterium wynosi 6.

C5 - Cena jednostkowa za korytowanie drogi zgodnie z wierszem nr 5 formularza cenowego 2a:

cena najniższa spośród badanych ofert

C5 = ____________________________________________________  x     100  x  2%

cena badanej oferty

gdzie:
            -  gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg. zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).

Max. ilość punktów , które można otrzymać z powyższego podkryterium wynosi 2.

C6 - Cena jednostkowa za dostawę kruszywa łamanego zgodnie z wierszem nr 6 formularza cenowego 2a:

cena najniższa spośród badanych ofert

C6 = ____________________________________________________  x     100  x  4%

cena badanej oferty

gdzie:
            -  gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg. zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).

Max. ilość punktów , które można otrzymać z powyższego podkryterium wynosi 4.

C7 - Cena jednostkowa za dostawę tłucznia kamiennego zgodnie z wierszem nr 7 formularza cenowego 2a :

cena najniższa spośród badanych ofert

C7 = ____________________________________________________  x     100  x  2%

cena badanej oferty

gdzie:
            -  gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg. zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).

Max. ilość punktów , które można otrzymać z powyższego podkryterium wynosi 2.

C8 - Cena jednostkowa za naprawę nawierzchni asfaltowych zgodnie z wierszem nr 8 formularza cenowego 2a:

cena najniższa spośród badanych ofert

C8 = ____________________________________________________  x     100  x  1%

cena badanej oferty

gdzie:
            -  gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg. zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).

Max. ilość punktów , które można otrzymać z powyższego podkryterium wynosi 1.

Max. ilość punktów, które można otrzymać w kryterium cena wynosi 90.

- W kryterium czas reakcji na zgłoszenie, punkty zostaną naliczane zgodnie 
z zadeklarowanym czasem reakcji, mieszczącym się w nw. przedziałach:

- reakcja na zgłoszenie  powyżej 24h		 – 0 pkt.

- reakcja na zgłoszenie  12h - 24h		 	 – 3 pkt.

- reakcja na zgłoszenie  do 12h			 – 5 pkt.

Max ilość punktów jakie można uzyskać w przedmiotowym kryterium wynosi 5.

- W kryterium gwarancja punkty zostaną naliczane zgodnie z zadeklarowanym czasem udzielenia gwarancji, mieszczącym się w nw. przedziałach:

- gwarancja 6 m-cy		 	 		– 0 pkt.

- gwarancja 12 m-cy				– 3 pkt.

- gwarancja 18 m-cy		 		– 5 pkt.

Max ilość punktów jakie można uzyskać w przedmiotowym kryterium wynosi 5.

  - Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w sumie z ww. kryteriów.

  - Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby rozliczyć zgodnie z przepisami.

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu  związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA    UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## FORMALNOŚCI JAKIE NALEŻY DOKONAĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY

  - Najpóźniej do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

- przedstawienia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum /wspólników spółki cywilnej, tylko w przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum lub spółkę cywilnoprawną;

- dostarczenia opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100) na część 1 oraz nie mniej niż 50 000,00zł na część 2, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. remontem dróg.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej korzystnych niż dotychczasowa umowa ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia wskazaną w zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę z Ubezpieczycielem i przedłożyć Zamawiającemu kopię nowozawartej umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia.

W przypadku wygaśnięcia bądź rozwiązania w trakcie okresu realizacji Umowy z Zamawiającym umów ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia nowych umów oraz przekazania Zamawiającemu ich kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia bądź rozwiązania danej umowy;

  - Wzór umowy w sprawie  zamówienia  publicznego, jaką  zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą, zawarty jest w rozdziale IV – wzór umowy.

  - Zamawiający będzie uważał za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego niestawienie się przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu oraz godzinie, bez powiadomienia o przyczynie nieobecności. W ww. sytuacji Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych – bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 upzp.

  - Zamawiający zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub narzuceniem innych obciążeń publiczno – prawnych związanych z asortymentem będącym przedmiotem umowy;

- konieczność zmiany terminu realizacji w przypadku:

- konieczności wprowadzenia zmian wynikających z dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych,

- działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

- nieterminowego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy,

- wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ lub przez zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- opóźnień związanych z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów,

- innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawnych , ekonomicznych lub technicznych, za którą żadne ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ

- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania

- zmiana parametrów przedmiotu zamówienia,

- ze względu na nowe okoliczności, które zaistniały podczas wykonywania umowy, a zmiany te są niezbędne do poprawnego funkcjonowania przedmiotu zamówienia,

- materiały lub urządzenia przyjęte przez Zamawiającego są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji.

  - Zmian postanowień umowy następują w formie aneksu do umowy.

  - Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego), itp.

## WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy –załącznik nr.7.

  - Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta 
w formie pisemnej oraz zaakceptowana przez zamawiającego pod rygorem nieważności.

  - Umowa o podwykonawstwo musi uzależniać prawo do wystawienia faktury lub rachunku od dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez Zamawiającego na warunkach niniejszej umowy, a wystawienie faktury lub rachunku przez podwykonawcę nie może nastąpić przed rozpoczęciem terminu, w którym Wykonawca może wystawić fakturę za tę część robót Zamawiającemu.

  - Umowa o podwykonawstwo musi w szczególności zawierać następujące elementy:

- określać kwotę wynagrodzenia podwykonawcy mieszczącą się w granicach kwoty wynagrodzenia określonego w umowie między Wykonawcą,
a Zamawiającym, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe od wyceny Wykonawcy za tą część zamówienia przewidzianą w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo musi dokładnie określać część przedmiotu zamówienia, która jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposób umożliwiający identyfikację przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
w przedmiocie zamówienia.

- zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych 
z gwarancją i rękojmią za wady i zawierać taki okres odpowiedzialności 
z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, aby nie był krótszy od odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego .

- zawierać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- określać termin zapłaty o którym mowa w pkt. 4 w taki sposób aby umożliwić Zamawiającemu terminową zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403).

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę z podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia do akceptacji Zamawiającego projektu umowy 
o podwykonawstwo ,oraz projektu jej zmiany ,nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. Projekt umowy lub projekt jej zmian może złożyć Zamawiającemu również podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany.

- Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o której mowa w ust.1 lub do projektu jej zmiany jeżeli będzie on niezgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ i we wzorze umowy odnośnie umowy 
o podwykonawstwo lub gdy termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie dłuższy niż określony 
w umowie z wykonawcą.

- Zamawiający zgłasza zastrzeżenia w terminie do 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy lub projektu jej zmian.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy lub projektu jej zmiany ,o których mowa w ust. 3 nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń ,uważa się że Zamawiający zaakceptował projekt umowy lub projekt jej zmiany.

- Po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy i jej zmian może złożyć Zamawiającemu również podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy 
o podwykonawstwo, i jej zmian nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się że zaakceptował przedłożoną umowę lub jej zmianę.

  - Pozostałe warunki umowy podwykonawczej określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

## ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZALICZEK  NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

## POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH       WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

  - ODWOŁANIE

Zasady i warunki wnoszenia odwołania określono w Rozdziale 2 dział VI Środki ochrony prawnej uPZP.

  - SKARGA DO SĄDU

Zasady i warunki wnoszenia skargi określono w Rozdziale 3 dział VI Środki ochrony prawnej uPZP.

## JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA, WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.

  - PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA:

Zamawiający prowadzi protokół z postępowania, który wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa tj. informacji technicznej, technologicznej, organizacyjnej przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Udostępnienie ww. dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia: protokół wraz z załącznikami, sam protokół lub załączniki na wniosek zainteresowanego.

- Udostępnienie może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faxem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

- Jeżeli przesłanie kopii protokołu z załącznikami lub załączników zgodnie 
z wyborem wnioskodawcy  z przyczyn technicznych znacząco utrudniałoby pracę Zamawiającego, w szczególności na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę na piśmie 
i wskazuje sposób w jaki mogą być one udostępnione.

- Jeżeli w wyniku udostępniania ww. dokumentów zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym sposobem udostępniania ich, koszty te pokrywa wnioskodawca w kwocie wyliczonej na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 6/VI/11 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 11 stycznia 2011r. dostępnego na stronie Zamawiającego.

- Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników  w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać obrazu treści złożonych ofert.

  - WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień na ww. zapytanie na zasadach określonych w art.38 upzp. Treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ lub wnieśli zapytania bez ujawniania ich źródła. Następnie Zamawiający umieszcza treść odpowiedzi na swojej stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w swojej siedzibie.

Pytania należy kierować na adres:

Urząd Gminy Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno,

fax.94 316 14 91,gmina@swieszyno.pl;b.wojciechowska@swieszyno.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

  - ZMIANA TREŚCI SIWZ:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Zgodnie z art.38 ust.4 - 5 upzp informację o dokonanej zmianie Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także udostępni ją na swojej stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w swojej siedzibie.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o:

- Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2015.2164 z dnia 22.12.2015r.).

- Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (DZ.U.2014.121 z dnia 23.01.2014r.).

- Ustawę z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 08.03.2016r.).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

## ROZDZIAŁ III 
WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

## ZAŁĄCZNIK nr  1

………………………………  					……………………………

(nazwa i adres wykonawcy)							(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie

„Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie 
gminy Świeszyno.”

Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

- CZĘŚĆ nr 1 - Naprawa dróg w sołectwach:

Konikowo, Niekłonice, Świeszyno, Strzekęcino, Mierzym, Giezkowo,

- W kryterium cena:

Ceny jednostkowe zgodnie z załącznikiem cenowym.

- W kryterium czas reakcji:

- - reakcja na zgłoszenie  powyżej 24h	 – 0 pkt.

- - reakcja na zgłoszenie  12h - 24h	 	 – 3 pkt.

- - reakcja na zgłoszenie  do 12h		 – 5 pkt.

Proszę zaznaczyć oferowany czas reakcji.

- W kryterium czas gwarancji:

- – gwarancja 6 m-cy				– 0 pkt.

- - gwarancja 12 m-cy				– 3 pkt.

- - gwarancja 18 m-cy		 		– 5 pkt.

Proszę zaznaczyć oferowany czas gwarancji.

- Część nr 2 - Naprawa dróg w sołectwach:

Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Dunowo

- W kryterium cena:

Ceny jednostkowe zgodnie z załącznikiem cenowym.

- W kryterium czas reakcji:

- - reakcja na zgłoszenie  powyżej 24h	 – 0 pkt.

- - reakcja na zgłoszenie  12h - 24h	 	 – 3 pkt.

- - reakcja na zgłoszenie  do 12h		 – 5 pkt.

Proszę zaznaczyć oferowany czas reakcji.

- W kryterium czas gwarancji:

- – gwarancja 6 m-cy				– 0 pkt.

- - gwarancja 12 m-cy				– 3 pkt.

- - gwarancja 18 m-cy		 		– 5 pkt.

Proszę zaznaczyć oferowany czas gwarancji.

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina  Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

tel.  94  316 12 70 / faks 94 316 14 91

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa.............................................................................................................................

Siedziba..................................................................................woj..................................

Nr telefonu/faksu............................................................................................................

nr NIP.............................................................................................................................

nr REGON......................................................................................................................

Osoba do kontaktu:(imię, nazwisko) ………………………………………………………………………,

nr telefonu, fax., adres e-mail)….............................................................................................

Zobowiązania Wykonawcy

  - Oświadczam/my, że podana kwota ofertowa  obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

  - Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję/jemy ją bez ograniczeń.

  - Oświadczam/my, że uważam/my się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;

  - Akceptuję/my  termin  wykonania  zamówienia  oraz  warunki  płatności  określone  przez Zamawiającego w SIWZ;

  - Gwarantuję/jemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie 
z treścią: SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacji;

  - W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;

  - Akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy oraz postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - Oświadczam, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy oraz postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - Oświadczam, że wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego / będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………….

  - Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w  związku z  niniejszym  nie  mogą  być  one  udostępniane,  w  szczególności  innym uczestnikom postępowania.

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| a) |  |  |  |
| b) |  |  |  |

  - Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje  konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;

  - Niniejsza oferta składa się z …….. kolejno ponumerowanych stron.

Do oferty załączono następujące dokumenty:

- ………………………………………

- ………………………………………

- ………………………………………

- ………………………………………

- ………………………………………

- ………………………………………

- ………………………………………

- ………………………………………

____________________________________

Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr…… do oferty

## ZAŁĄCZNIK nr 3

………………………………  					            ……………………………

(nazwa i adres wykonawcy)							(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(zgodnie z art.44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164).

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie 
gminy Świeszyno.”

Oświadczam/my, że spełniam/my wszystkie warunki udziału w ww. postępowaniu określone w art.22 ust.1 pkt.1-4 upzp tj.:

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia.

…………………………………………………       
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* UWAGA:   w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                         w postępowaniu”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

Załącznik nr…… do oferty

## ZAŁĄCZNIK nr 4

………………………………  					……………………………

(nazwa i adres wykonawcy)							(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA;

(zgodnie z art.26 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164).

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie 
gminy Świeszyno.”

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164).

……………………………………………… 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy                              z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr…… do oferty

## ZAŁĄCZNIK nr 5

………………………………  					                   ……………………………

(nazwa i adres wykonawcy)							(miejscowość, data)

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczam, iż:

………………………………………………………............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Stosownie do art. 26 ust.2b ustawy prawo zamówień publicznych oddaje do dyspozycji:

………………………………………………………............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędne zasoby w postaci:

1........................................,

2........................................,

3........................................,

w  formie ……………………………………………………………………………………….

np. umowy na: podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje, szkolenia, umowa użyczenia etc

na cały okres realizacji zamówienia pn:

„Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie 
gminy Świeszyno.”

I w celu jego należytego wykonania.

Udostępnione zasoby użyczam na podstawie …………………………………………….

(forma uczestnictwa w realizacji zamówienia / zaangażowanie1)

Oświadczam, że solidarnie z Wykonawcą odpowiadam za szkodę Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnieni zasobów nie ponosi winy zgodnie z art. 26 ust 2e upzp.

......................                 	............................................

(data)	(podpis Wykonawcy oddającego

do dyspozycji zasoby)

## ZAŁĄCZNIK nr  6

………………………………  					                       …………………………

(nazwa i adres wykonawcy)							(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164).

Niniejszym informuję, że:

a)* nie należę/reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy  do grupy kapitałowej

b)* należę/ reprezentowany przeze mnie podmiot należy do grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 ze zm.) do której należą również następujące podmioty:

1. .............................................................................................

2..............................................................................................

3..............................................................................................

4..............................................................................................

5..............................................................................................

6..............................................................................................

.

……………………………………………… 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr…… do oferty

## ZAŁĄCZNIK nr 7

………………………………  					                       …………………………

(nazwa i adres wykonawcy)							(miejscowość, data)

Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

| Lp. | Część zamówienia powierzona podwykonawcą | Procentowy zakres | Podwykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

……………………………………………… 
            (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

## ROZDZIAŁ IV WZÓR UMOWY

UMOWA (WZÓR)

W dniu …………………...  w Świeszynie pomiędzy

Gminą Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71 ,

NIP:499-05-21-087, REGON:330920707

reprezentowaną przez:

Ewę Korczak 	-   Wójta Gminy Świeszyno,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Remigiusza Szymańskiego

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą,

zawarto umowę na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39-46 upzp (Dz.U.2015.2164)
o następującej treści:

§ 1

- Definicje:

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących 
w skład wszystkich części umowy. Oprócz tego, w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych i wycenionego przedmiotu robót podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonywania rozliczeń robót.

  - Cena jest to podana w umowie jednostkowa cena  wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji;

  - Data rozpoczęcia robót jest to termin wejścia Wykonawcy na teren budowy .

  - Data zakończenia jest to data ostatecznego odbioru poszczególnych prac zleconych według potrzeb przez Zamawiającego.

  - Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące integralną część umowy;

  - Okres gwarancji jest to podany w umowie okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę. Okres gwarancji ustala się na okres .. miesięcy na roboty budowlane .

  - Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę w formie pisemnej z Wykonawcą na wykonanie części robót objętych umową;

  - Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w umowie.

  - Roboty tymczasowe – należy przez to rozumieć zaprojektowane 
i wykonane przez Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych, które zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych;

  - Protokół odbioru końcowego robót jest to dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót zgodnie z umową i bez wad, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym;

  - Wada w robotach polega na wykonaniu danych robót lub części niezgodnie z umową, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

  - Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

  - Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty Wykonawcy oraz jest uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

  - Protokół konieczności jest to wewnętrzny dokument Zamawiającego sporządzony przez Komisję Odbiorową i Wykonawcę określający konieczność wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych.

- Skróty i uproszczenia

    - CPV	Wspólny słownik zamówień publicznych.

    - KC	Kodeks Cywilny.

    - KPC	Kodeks Postępowania Cywilnego.

    - KRS	Krajowy Rejestr Sądowy.

    - SST	Szczegółowa specyfikacja techniczna.

    - PB	Prawo Budowlane.

    - PN	Polska norma.

    - PZP	Prawo zamówień publicznych

- Interpretacje

3.1.Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

3.2.Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:

    - Umowa.

    - SSWiOR

    - Wybrana przez Zamawiającego oferta Wykonawcy.

3.3.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności PZP i PB oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

- Język.

Językiem umowy jest język polski.

§ 2

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-remontowe dla zadania pn: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno.”

- Przedmiotem zmówienia jest:

- profilowanie mechaniczne i wałowanie (zagęszczanie) oraz na części dróg zerwanie wierzchniej warstwy (w zależności od potrzeb) w okresie „wiosennym” oraz ponowna naprawa w okresie „jesiennym” w miesiącach wrzesień, październik, listopad na szacunkowo 94 300 m2 dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Świeszyno w następujących sołectwach: Konikowo, Niekłonice, Świeszyno, Strzekęcino, Mierzym, Giezkowo (umowa dla części 1)/ Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Dunowo (umowa dla części 2),  wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem,

- naprawa poboczy poprzez usunięcie wierzchniej warstwy z darniny lub gruntu lub usuwanie garbu powstałego na środku drogi z wyrównaniem i nadaniem wymaganego spadku w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych  oraz załadowanie nadmiaru gruntu na środek transportu z odwiezieniem do miejsca składowania wskazanym przez Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem placu robót i właściwym jego oznakowaniem,

- wykonanie koryta, dowóz i wbudowanie w drogę podkładu z kruszywa łamanego z profilowaniem i utwardzeniem warstw podkładu i wierzchniej, zestawem równiarka + walec wibracyjny – dotyczy dojazdów dróg gruntowych do dróg asfaltowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z wycięciem krawędzi szacunkowo 350m2 prowadzone na szacunkowo 250 m2 dróg - droga w m. Świeszyno koło gimnazjum, droga Niekłonice-Stare Bielice, droga Niekłonice koło działek, droga Czersk – Giezkowo (cześć 1) / prowadzone na szacunkowo  100 m2 dróg - droga w Niedalinie – do młyna bloków, droga w m. Sieranie, droga w m. Zegrze Pomorskie – dojazd do szkoły (część 2).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z następującymi dokumentami:

- Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót dla dróg asfaltowych i dla dróg gruntowych,

- zasadami wiedzy technicznej,

- obowiązującymi przepisami prawa i  normami,

- przepisami o ruchu drogowym.

- Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie harmonogramem prowadzenia prac, przygotowanym przez zamawiającego i stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Ilość zleconych sukcesywnie zamówień cząstkowych uzależniona jest od potrzeb Zamawiającego i posiadanych środków finansowych. Z tytułu zmniejszenia liczby i zakresu zamówień cząstkowych Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30 listopada 2016r. lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy zawartego w §6 ust.5.

- Przedłużenie terminu zakończenia robót ustalonego w ust.2 dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

- konieczności wprowadzenia zmian wynikających z dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych,

- działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

- nieterminowego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy,

- wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ lub przez zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawnych , ekonomicznych lub technicznych, za którą żadne ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ

- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania

- W sytuacjach opisanych w ust. 3 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego oraz aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- Termin przesunięcia będzie uzależniony od czasu istnienia przeszkody do wykonania zamówienia w terminie.

§ 4

- Ze strony Wykonawcy do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych, a także do podpisywania protokołów odbioru wyznacza się……………………………………

- Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych, 
a także do podpisywania protokołów odbioru wyznacza się inspektora ds. inwestycji i dróg w Urzędzie Gminy Świeszyno – p. Ewę Zinowską - Suska.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót dla dróg asfaltowych i dla dróg gruntowych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w całości z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014.883).

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Przeprowadzenie badań, zapewni Wykonawca własnym staraniem.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności - koszty pokrywa Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zlecenia w ciągu …… godzin od zlecenia i zrealizować każdy przedmiot zamówienia zlecony przez Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym nie dłuższym niż 21 dni na 150 m remontowanej drogi. Termin ustalony będzie  w odniesieniu do zakresu przewidywanych robót.

- W przypadku uchybienia terminowi określonemu na podstawie ust. 7 o więcej niż 10 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia określonego na podstawie ust. 7 terminu wykonania poszczególnych robót stanowiących przedmiot zamówienia cząstkowego, na wniosek Wykonawcy złożony przed jego upływem, jedynie 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wykazanych przez Wykonawcę.

- Wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji umowy w tym w obrębie sąsiednich terenów stanowiących własność osób fizycznych i prawnych obciążają Wykonawcę.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na własny koszt i ryzyko.

§ 6

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trakcie przetargu ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe za wykonany zakres.

- Wynagrodzenie Wykonawcy  ustala się na podstawie obmiaru powykonawczego za wykonane prace w sołectwie i jednostkowe ceny brutto podane w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przewidywany czas reakcji na zgłoszenie  …………….

- Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy nie może przekroczyć ……………zł brutto w trakcie trwania niniejszej umowy.

- Strony stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało poprawnie określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono wystarczające przez cały czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez możliwości jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c.)  oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

- Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w złotych polskich i  skalkulowana w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym skopiowanym z oferty i stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura będzie płatna w terminie do 21 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomiędzy stronami.

§7

- Wykonawca może zlecić,  wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania i na warunkach określonych tą umową. W innych przypadkach Zamawiający nie wyraża zgody na realizację robót przez podwykonawców.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją 
i rękojmią.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zawierając umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie 
w tych umowach klauzul zabezpieczających realizację wykonania umowy, co najmniej w takim zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Sprzeciw Zmawiającego oznacza zakaz wykonywania robót przez podwykonawcę wobec którego Zmawiający wniósł sprzeciw.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców, z którymi zawarł umowę.

- Wykonawca wyszczególni wartość prac dotyczącą podwykonawców. Płatność należności na konto podwykonawcy Wykonawca powinien udokumentować Zamawiającemu przy składaniu następnej faktury wraz z oświadczeniem podwykonawców, że powyższa kwota wyczerpuje w całości ich roszczenia z tytułu wykonania danych robót.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 8

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostaje  rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji na remonty dróg asfaltowych, licząc od dnia odbioru. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rękojmię za wady przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w  określonym terminie, na koszt wykonawcy.

- Zamawiający może zlecić badania kontrolne dla potwierdzenia wyników badań jakości robót, przedłożonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy badania kontrolne nie potwierdzają wyników przedłożonych przez Wykonawcę wówczas Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia laboratorium za te badania.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w  całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 45 dni od daty jej ujawnienia. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z powyższego obowiązku zawiadomienia, a zwłoka spowoduje zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień z rękojmi i gwarancji zamiennie, 
a skorzystanie z uprawnień z jednego tytułu nie wyłącza możliwości stosowania uprawnień z drugiego tytułu. Okresy gwarancji i rękojmi biegną równocześnie.

§ 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne niezależnie od winy za wystąpienie okoliczności uzasadniającej naliczenie kary:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie robót,

- za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub 
w okresie gwarancji za wady - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, tj. wykonywania umowy niezgodnego z niniejszą umową   – 500 zł;

- za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust.2. 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie 
w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

- Kara pieniężna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wystąpienia z żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie. W takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

- Oprócz przypadków określonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje robót ,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 10 dni,

- jeżeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót nie odpowiada umowie lub obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania
i odbioru robót budowlanych, a Wykonawca nie wykonał tych robót ponownie zgodnie z umową lub obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru sporządzonego zgodnie z warunkami umowy,

- Zamawiający nie wywiązuje się z umownych warunków zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie  inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- Prawa do odstąpienia Zamawiający może wykonywać  w terminie 45 dni od dnia ujawnienia istnienia podstaw podstawy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

- Ewentualne oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony mogą składać sobie wzajemnie ze skutkiem na przyszłość.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń , które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Najpóźniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy materiały własne, sprzęt oraz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- rozliczenia wzajemnych należności w tym naliczonych kar umownych.

§ 11

- Odbiory robót będą dokonywane sukcesywnie po zakończeniu realizacji poszczególnych zleceń.

- Strony ustalają, że roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy, odebrane będą po ich bezusterkowym wykonaniu.

- Wykonanie i odbiory robót oraz ewentualnych robót usterkowych będzie się odbywać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Wykonawca zgłasza na piśmie lub powiadamia telefonicznie o zakończeniu robót podlegających odbiorowi.

- W przypadku zakończenia robót ulegających zakryciu, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru w terminie do 5 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od odbioru robót z danego zlecenia w przypadku ich nienależytego wykonania, niezgodnego 
z obowiązującymi normami, specyfikacją techniczną i ustaleniami Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający przerywa czynność odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu wznowienia odbioru końcowego robót. 
W terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy – Zamawiający na piśmie zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru robót.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robót wad nie nadających się do usunięcia lub nie usuniętych zgodnie z ust. 9, Zamawiający może stosownie do swego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- obniżyć wynagrodzenie o szacunkowy koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę,

- żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeżeli wady znacznie utrudniają lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- żądać wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji,

- odstąpić od umowy jeżeli po proponowanym odbiorze występują wady określone w pkt. 3.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej - protokołu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.

§ 12

- Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wykonanie treści umowy, w tym w szczególności zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, a wysłanie pisma na ostatni znany adres strony uznają za skuteczne doręczenie.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym również na rzecz banków.

- Zmiana nieistotnych postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana istotnych postanowień umowy jest dopuszczalna 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadkach określonych 
w umowie.

- W przypadku zaistnienia sporów na tle wykonania niniejszej umowy właściwym organem będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

- Zamawiający zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub narzuceniem innych obciążeń publiczno – prawnych związanych z asortymentem będącym przedmiotem umowy;

- konieczność zmiany terminu realizacji w przypadku:

- konieczności wprowadzenia zmian wynikających z dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych,

- działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

- nieterminowego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy,

- wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ lub przez zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- opóźnień związanych z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów,

- innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawnych , ekonomicznych lub technicznych, za którą żadne ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ

- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania

- zmiana parametrów przedmiotu zamówienia,

- ze względu na nowe okoliczności, które zaistniały podczas wykonywania umowy, a zmiany te są niezbędne do poprawnego funkcjonowania przedmiotu zamówienia,

- materiały lub urządzenia przyjęte przez Zamawiającego są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji.

- Zmian postanowień umowy następują w formie aneksu do umowy.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego), itp.

- Aktualizacja harmonogramu prowadzenia prac  nie wymaga aneksu.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawę Prawo budowlane i ustawę o wyrobach budowlanych.

- Wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji robót i powstałe w związku z ich wykonywaniem lub z powodu niedostatecznego zabezpieczenia placu budowy 
w obrębie terenów stanowiących własność Zamawiającego lub osób trzecich obciążają Wykonawcę na zasadzie ryzyka.

- W przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia obiektów, robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na własny koszt.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY:  						WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA: